Dự án Quản lý bán hàng Siêu thị

Kế hoạch triển khai

1. Phân công
   1. Thiết kế cơ sở dữ liệu: Hoàng 19/9/2017
   2. Thiết kế giao diện, các form, các điều hướng.:Hoàng 20/9/2017
   3. Xây dựng module quản lý hóa đơn: Thế Hùng 3/10/2017
   4. Xây dựng module quản lý tài khoản: Đức Hùng 4/10/2017
   5. Xây dựng module quản lý nhân viên: Văn Duy 5/10/2017
   6. Xây dựng module quản lý sản phẩm: Tuấn Sơn 7/10/2017
   7. Xây dựng module bán hàng: Huy Giang 8/10/2017
   8. Tích hợp các module thành phần mềm: Hoàng + Giang 9/10/2017
   9. Kiểm tra mã nguồn, các chức năng: Duy+Sơn 10/10/2017
   10. Đóng gói phần mềm: Thế Hùng + Đức Hùng 12/10/2017
   11. Kiểm thử phần mềm: Hoàng 13/10/2017