Dự án Quản lý bán hàng Siêu thị

Kế hoạch triển khai

1. Phân công
   1. Thiết kế cơ sở dữ liệu: Hoàng 19/9/2017
   2. Thiết kế giao diện, các form, các điều hướng.:Hoàng 20/9/2017
   3. Xây dựng module quản lý hóa đơn: Thế Hùng 3/10/2017